Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Overol es una plataforma web responsiva que conecta a personas con necesidades de mantención del hogar con profesionales de oficios verificados en Santiago. Hoy (17/10/2026) el equipo (Ximena Campos, Nefi Apablaza y Benjamín Osses) ha completado la etapa de análisis y definición y tiene implementado el Sprint 1,2 y 3. A grandes rasgos, tenemos dificultades para revisar el detalle de algunas implementaciones y documentación que dejaremos para la etapa 2 sprint 4. Actividades realizadas y objetivos cumplidos • Levantamiento y análisis de requerimientos (objetivo específico 1): se elaboró el Product Vision con los cuatro tipos de usuario (cliente, profesional, administrador y visitante), los requisitos funcionales y no funcionales, y el Product Backlog con 46 historias de usuario organizadas en 2 Fases y 6 épicas, cada una con criterios de aceptación y referencia a sus requisitos. Las decisiones del equipo quedaron registradas en el propio backlog, realizaremos una tercera revisión para el sprint 4, y sacar detalles pendientes de decisión. • Planificación ágil: se priorizó el backlog por épicas, se estimó con Poker Planning actualizado, ya que la primera estructuración de nuestro proyecto fallo y se distribuyó el trabajo por semanas (semanas 5 a 14). Se definió además un Definition of Done de negocio y técnico para cada una de las 46 historias. • Desarrollo del Sprint 1,2 y 3: registro de clientes y profesionales, verificación de identidad del profesional, gestión de perfiles, solicitud de visitas, contacto entre las partes y finalización del servicio. • Calidad: los criterios de aceptación y el DoD son la base de las pruebas de cada historia. Pendiente según el plan Primero la revisión minuciosa de la etapa anterior y luego la valoración mutua, geolocalización y zona de cobertura, chatbot con IA, suscripción mensual, notificaciones, Centro de Desarrollo Profesional y el panel completo de administración y moderación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Revisar, completar los sprint y afinar detalles |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene Scrum las épicas fueron reestructuradas, historias de usuario, Poker Planning y sprints semanales también se modificaron. El backlog se gestiona como una lista única priorizada, con primera y segunda fase de desarrollo. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentan en este informe de avance son: • Documento Product Vision (Revisión 01): define el problema, los usuarios y la propuesta de valor. Evidencia el levantamiento de requerimientos a partir de un problema real. • Product Backlog de Overol: 46 historias de usuario en 14 épicas, con criterios de aceptación. Evidencia el análisis de requerimientos y la gestión del alcance, con un registro de decisiones del equipo y de decisiones pendientes. • Documento de requisitos del Sprint 1, 2 y 3 y plan de épicas con estimación por segundo Poker Planning y distribución semanal. Evidencian la aplicación de Scrum. • Definition of Done: criterios de negocio y técnicos por historia. Es la forma en que se resguarda la calidad: ninguna historia se considera terminada sin cumplir su DoD y sus criterios de aceptación. • Prototipo funcional del Sprint 1,2 y 3: adjuntar video. Calidad: se aplican buenas prácticas propias de la disciplina, como la trazabilidad entre requisito, historia y criterio de aceptación, el control de versiones con Git y el control de accesos por rol (la información restringida del profesional, como RUT y dirección exacta, solo la ve el administrador). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos | Levantamiento de requerimientos | Computador, documentos de requisitos, plantilla de historias | 1 semanas | Ximena | Los requisitos cambiaron durante el proceso; se mitigó registrando cada decisión en el backlog. Quedan 7 decisiones pendientes. | Ajustada | Backlog rehecho: de 32 historias propias a 46 (se fusionaron duplicadas y se agregaron suscripción, notificaciones, moderación y funciones de administrador). |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación ágil del proyecto | planilla de Poker Planning, DoD | 1 semana | Ximena | Estimar al inicio fue difícil; se corrige en cada sprint. | En curso para fase 2 | Se agregó el Definition of Done por historia. |
| Arquitectura de Software | Diseño de arquitectura de la plataforma | draw.io, starUml, documentación técnica | 2 semanas | Ximena / Nefi | Las nuevas integraciones (pagos de suscripción, geolocalización, chatbot) obligan a actualizar el diagrama. | En curso para fase 2 | Se actualizará para incluir suscripción y notificaciones internas. Y fase 2 completa. |
| Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | Modelamiento de base de datos | Motor de base de datos, PostgreSQL | 1 semana | Nefi | Se definió el modelo relacional con la primera fase y avance de la segunda. | En curso | Se amplía con suscripciones, notificaciones, bitácora y valoraciones. |
| Programación de Software | Desarrollo de backend y lógica de negocio | Framework backend, servidor de pruebas, Git | 1 semanas | Nefi | Sprint 1 implementado. Falta suscripción, valoración, tickets y panel de administración. | En curso | Sin ajustes. |
| Programación de Software | Desarrollo de frontend | Framework frontend, editor, Git | 2 semanas | Benjamín | Requiere coordinación con backend para consumir las APIs. | En curso | Sin ajustes. |
| Arquitectura de Software | Implementación de chatbot con IA | API o modelo de IA conversacional, entorno de pruebas | 1 semanas | Ximena | Planificado para las semanas 9. Curva de aprendizaje de la herramienta de IA. | No iniciado | Se prevé una exploración temprana para no retrasar la integración. |
| Arquitectura de Software | Integración de geolocalización, identidad y pagos | APIs externas en sandbox, documentación de terceros | 2 semanas | Nefi / Benjamín | Planificado para las semanas 9 y 10. Falta cerrar el cálculo de cercanía por zona. | No iniciado | Ubicación por área sombreada y radios de 100, 500 y 1.000 m, para no revelar la dirección exacta. |
| Calidad de Software | Ciberseguridad y protección de datos | Buenas prácticas OWASP, herramientas de testing de seguridad | 1 semanas | Benjamín | Planificado para las semanas 11 Hay que definir la conservación de la cédula de identidad. | No iniciado | Los controles de acceso y privacidad ya son criterios de aceptación del backlog. |
| Calidad de Software | Pruebas y validación de criterios de aceptación | Casos de prueba, Checklist, DoD | 2 semanas | Equipo completo | Riesgo de poco tiempo; se priorizan los módulos críticos del MVP. | En curso | DoD definido para las 46 historias. |
| Inteligencia de Negocios | Análisis de datos de reputación y uso | Herramientas de análisis, panel de reportes | 1 semana | Ximena | Pocos datos reales; se usarán datos de prueba. | No iniciado | Los indicadores quedan en el panel de administración (backlog). |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Cierre e integración final del proyecto | Git, entorno de despliegue | 1 semana | Equipo completo | Riesgo de incompatibilidades entre módulos. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Informe final y documentación | Guías de la asignatura, Product Vision, Backlog, DoD y diagramas. | 3 semanas | Ximena | La documentación se escribe en paralelo al desarrollo. | En curso | Product Vision, Backlog y DoD ya redactados. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Preparación y presentación del PMV final | Plataforma desplegada, guion de demostración | 2 semanas | Equipo completo | Depende de que las épicas prioritarias estén integradas. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores • Roles claros y trabajo en paralelo: Ximena en gestión, arquitectura e IA; Nefi en base de datos y backend; Benjamín en frontend y ciberseguridad. • Documentación temprana: el Product Vision, los requisitos y el backlog con criterios de aceptación permiten discutir el alcance con datos y no con supuestos. • Registro de decisiones: cada acuerdo del equipo quedó escrito en el backlog, lo que evita rehacer discusiones. • Herramientas de acceso gratuito y APIs de terceros con documentación abierta y entornos de prueba. Dificultades y acciones • Requisitos cambiantes. El backlog tuvo que rehacerse al detectar funcionalidades olvidadas. Acción: lista única priorizada y registro de decisiones; cualquier cambio de alcance pasa por el backlog. • Siete decisiones aún abiertas (cálculo de cercanía por zona, orden de pago en renovaciones, plazo para valorar si el servicio se finaliza tarde, tickets frente a reclamos, conservación de la cédula, cambio de correo y alcance del cierre forzoso y la baja). Acción: ya hay una propuesta para cada una y se cerrarán en reunión de equipo antes de iniciar las épicas que dependen de ellas. • Tiempo limitado por compromisos académicos y laborales. Acción: sprints semanales cortos y reuniones periódicas de seguimiento. • Integrar varios servicios externos a la vez (geolocalización, identidad, pagos). Acción: usar sandbox de cada API y abordarlas una por una.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades del plan. Los ajustes fueron de alcance y de detalle: • Backlog rehecho: de 32 historias propias a 46 en 14 épicas. Se fusionaron las duplicadas y se agregaron suscripción, notificaciones, moderación y las funciones de administración que faltaban. Se hizo para que el backlog cubriera todo lo que el sistema necesita. • Se eliminaron los banners de retailers, por estar fuera del alcance del problema. • Las notificaciones aparecen solo dentro de la plataforma, lo que evita depender de un servicio externo de mensajería. • Geolocalización: búsqueda por comuna o por radio de 1.000, 5.000 o 10.000 m, mostrando el área en una zona sombreada. Se decidió así para proteger la dirección exacta del profesional. • Suscripción del profesional: $10.000 CLP al mes, 7 días de prueba y aviso 5 días antes del vencimiento. Si vence, el perfil deja de mostrarse y se conserva hasta que pague. • Correo electrónico como identificador y para recuperar la contraseña. Las solicitudes vencen al aceptarse, al mes o al eliminarse, y se puede valorar hasta un mes después de aceptada. • Cierre forzoso y baja: se pierde la información de la cliente asociada al servicio, y solo el administrador puede recuperar y reasignar datos o valoraciones. • Al póker Planning se agregaron dos actividades que ya figuraban en él, pero no en la tabla: informe final y preparación del PMV.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Chatbot con IA (semanas 9). No se inició porque el flujo principal (registro, perfil y solicitudes) tenía prioridad y depende del backend. Estrategia: una exploración corta de la API o modelo de IA en paralelo, empezando con un chatbot que sugiera la especialidad a partir del texto del cliente, y ampliarlo si hay tiempo. • Geolocalización, identidad y pagos (semanas 9 y10). Depende de cerrar la decisión sobre el cálculo de cercanía y la orden de pago en renovaciones. Estrategia: cerrar esas decisiones esta semana y probar cada API en sandbox. • Ciberseguridad (semanas 11). Se incorporó desde ahora como criterio de aceptación en las historias (control de accesos, privacidad y datos restringidos), y quedará la revisión formal para la fecha planificada. • Valoración mutua (semana 9) y Centro de Desarrollo Profesional (semana 10): siguen el orden del plan. Si el chatbot o la geolocalización se retrasan, se priorizará mantener la valoración, que es parte del núcleo de confianza del producto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.