DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de para CAPSTONE

Proyecto: Overol

Revisión: [001]

20/08/2026

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

| Equipo de trabajo: | NXBe |
| --- | --- |
| Compuesto por: | Ximena Campos Nefi Apablaza Benjamín Osses |
| Profesor: | Felipe Krauss |

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Visión del proyecto	4

4.1	Breve descripción del proyecto	4

4.2	Vincular el proyecto al perfil de egreso	4

4.3	Vincular el proyecto a las aspiraciones personales	4

5	Producto Mínimo Viable	5

5.1	Relato del PMV	5

5.2	Story Board del PMV	5

6	Épicas	6

6.1	Épica 001	6

6.1.1	Definición	6

6.1.2	Criterios de Aceptación	6

6.2	Épica 002	6

6.2.1	Definición	6

6.2.2	Criterios de Aceptación	6

7	Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning	7

7.1	Dimensionamiento Épicas	7

7.2	Distribución en las semanas	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | 001 | Equipo Capstone NXBe | Sin modificación |

Documento validado por las partes en fecha: 31/12/2026

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Ximena Campos García | Product Owner / Analista De Requisitos |
| Benjamín Osses Venegas | Desarrollador Front-end /UX |
| Nefi Apablaza Olivares | Desarrollador Back-end |

# Visión del proyecto

## Breve descripción del proyecto

OVEROL es una plataforma digital diseñada para conectar de forma directa a usuarios del hogar con profesionales de oficios calificados con el fin de reparar, arreglar, restaurar, instalar o modificar. Arreglos en su hogar. 
 El proyecto elimina los intermediarios tradicionales que encarecen el costo final y reducen el margen del trabajador ofreciendo un acceso 100% gratuito para el cliente y operando mediante un modelo de suscripción mensual para el prestador de servicios. Adicionalmente, OVEROL integra un Centro de Desarrollo Profesional que capacita a los trabajadores en formalización tributaria, seguridad laboral y gestión comercial, impulsando la profesionalización, estabilidad y sofisticación del trabajo independiente en la región.

## Vincular el proyecto al perfil de egreso

El desarrollo de OVEROL permite aplicar y demostrar las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática de DUOC UC, entre ellas: el análisis y levantamiento de requerimientos a partir de un problema real del entorno; el diseño de la arquitectura de una solución de software completa, incluyendo frontend, backend, modelamiento de base de datos, conexión con Apis e integración con servicios externos de geolocalización, identidad y pagos; la aplicación de metodologías ágiles de gestión de proyectos informáticos y la incorporación de criterios de usabilidad, seguridad de la información y escalabilidad en el diseño del producto. El proyecto integra, componentes de inteligencia artificial, mediante un Chatbot conversacional, y una arquitectura de marketplace con perfiles de usuario y múltiples integraciones, lo que permite evidenciar competencias de análisis, diseño, desarrollo, implementación y gestión de proyectos propias de un Ingeniero en Informática.

## Vincular el proyecto a las aspiraciones personales

Como equipo, nos motiva desarrollar un proyecto de alto impacto social que aborde una problemática tangible en el contexto chileno: la informalidad y la precariedad que afectan a miles de trabajadores independientes de oficio. OVEROL nos permite canalizar nuestra vocación por la ingeniería de software hacia una solución inclusiva que promueve el trabajo justo, la eliminación de intermediarios y la formalización laboral.

A nivel profesional, la plataforma constituye una oportunidad estratégica para integrar nuestras distintas especializaciones técnicas dentro de un entorno de desarrollo real y altamente demandado como lo son las plataformas marketplace:

- Ximena aplica su orientación hacia la gestión de proyectos, el modelamiento de bases de datos, la arquitectura del software y la inteligencia artificial. liderando la orquestación del Desarrollo, Gestión, Arquitectura y la implementación del asistente conversacional de la plataforma.

- Nefi enfoca su desarrollo en la arquitectura de datos, inteligencia artificial y la ingeniería backend, asegurando la robustez, integridad y alta disponibilidad de la lógica de negocio y los servicios centrales.

- Benjamín aporta su perfil full-stack y su enfoque en ciberseguridad, garantizando tanto una experiencia de usuario fluida como la protección de datos y el cumplimiento de estándares de seguridad en la aplicación.

Esta convergencia de roles nos permite proyectarnos como profesionales capaces de concebir, asegurar y escalar productos digitales complejos con propósito social.

# Producto Mínimo Viable

## Relato del PMV

Un cliente ingresa a OVEROL porque tiene un problema en su hogar (por ejemplo, un problema eléctrico). Navega por categorías ubicación del problema, zona del hogar y especialidad o bien describe su problema a un asistente conversacional, el cual le sugiere la especialidad correcta. El sistema muestra los profesionales disponibles en su comuna o zona cercana, cada uno con su perfil verificado: experiencia, certificaciones, calificación promedio, historial de trabajos y tarifa de visita. El cliente revisa los perfiles, compara reputación y disponibilidad, y solicita una visita al profesional elegido. El profesional recibe la solicitud, la revisa y decide aceptarla o rechazarla; si la acepta, ambos coordinan directamente fecha, alcance del trabajo y forma de pago, sin intermediación de la plataforma. Tras finalizar el trabajo, el cliente califica al profesional en distintas categorías (calidad, puntualidad, trato) y deja una reseña, y el profesional califica al usuario, lo que actualiza el historial y la reputación del profesional y al usuario para futuras búsquedas. Si el cliente o el trabajador no quedan conformes, interviene el administrador como flujo de posventa.  En paralelo, el profesional que accedió a la plataforma mediante una suscripción mensual y validó su identidad gestiona su disponibilidad, su zona de cobertura y sus solicitudes, y además puede acceder al Centro de Desarrollo Profesional para capacitarse en formalización tributaria, seguridad laboral y elaboración de presupuestos.

## Story Board del PMV

El flujo mínimo viable del producto puede resumirse en las siguientes escenas secuenciales:

- Escena 1 — El cliente detecta un problema en su hogar y abre OVEROL.

- Escena 2 — Busca por categoría o describe el problema al asistente conversacional.

- Escena 3 — La plataforma muestra profesionales verificados disponibles en su zona.

- Escena 4 — El cliente revisa perfiles, reputación y tarifa de visita, y solicita una visita.

- Escena 5 — El profesional acepta la solicitud y coordina los detalles directamente con el cliente.

- Escena 6 — Finalizado el trabajo, el cliente califica al profesional y deja una reseña.

- Escena 7 — Si el cliente detecta un problema con el trabajo, abre un reclamo de posventa y el profesional responde con una solución.

- Escena 8 — Si no hay acuerdo, el reclamo escala al administrador, quien media y registra la resolución final.

- Escena 9 — El profesional consulta su historial, su disponibilidad y el Centro de Desarrollo Profesional.

# Épicas

## Épica 001 Registro y verificación de identidad del profesional

### Definición

Como profesional de oficio, quiero registrarme en la plataforma validando mi identidad con cédula de identidad, para poder ofrecer mis servicios con un perfil confiable y verificado.

### Criterios de Aceptación

- El sistema solicita RUT, nombre completo y fotografía de la cédula de identidad al momento del registro.

- El sistema impide la creación de más de un perfil profesional asociado al mismo RUT.

- El profesional recibe una notificación indicando si su verificación fue aprobada o rechazada.

## Épica 002 Búsqueda y categorización de servicios Definición

Como cliente, quiero buscar el servicio que necesito navegando por categorías de ubicación, zona del hogar y especialidad, para encontrar rápidamente al profesional adecuado.

### Criterios de Aceptación

- El cliente puede seleccionar progresivamente ubicación del problema, zona del hogar y especialidad requerida.

- El sistema muestra únicamente profesionales disponibles que coincidan con la categoría seleccionada.

- El cliente puede modificar los filtros de búsqueda en cualquier momento sin perder el flujo de navegación.

- El cliente puede dirigirse a la barra de búsqueda y escribir palabra clave, para encontrar el profesional más rápidamente.

## Épica 003 – Chatbot para diagnóstico de necesidad

### Definición

Como cliente que no sabe qué tipo de profesional necesita, quiero describir mi problema a un asistente conversacional, para que me recomiende la especialidad correcta y me muestre los profesionales disponibles.

### Criterios de Aceptación

- El cliente puede escribir una descripción libre del problema que presenta.

- El asistente identifica al menos una categoría o especialidad relacionada con la descripción ingresada.

- El sistema redirige automáticamente al cliente hacia el listado de profesionales de la especialidad sugerida.

## Épica 004 – Perfil profesional y reserva de visita

### Definición

Como cliente, quiero visualizar el perfil completo de un profesional, incluyendo experiencia, certificaciones, valoraciones y tarifa de visita, y solicitar una visita, para decidir con información suficiente y coordinar directamente con él.

### Criterios de Aceptación

- El perfil muestra experiencia, especialidades, certificaciones, historial de trabajos y calificación promedio.

- El cliente puede enviar una solicitud de visita indicando fecha u horario tentativo.

- El profesional puede aceptar o rechazar la solicitud, y el cliente recibe la respuesta mediante notificación.

## Épica 005 – Geolocalización y zona de cobertura

### Definición

Como cliente, quiero ver únicamente profesionales que cubren mi comuna o zona geográfica, para asegurarme de contactar a alguien que efectivamente pueda atender mi solicitud.

### Criterios de Aceptación

- El profesional puede definir una o varias comunas dentro de su zona de cobertura.

- El sistema filtra los resultados de búsqueda del cliente según su comuna y las zonas declaradas por los profesionales.

- El cliente puede ampliar el radio de búsqueda a comunas cercanas si no encuentra resultados en su zona.

## Épica 006 – Sistema de reputación y evaluación

### Definición

Como cliente, quiero calificar y dejar una reseña sobre el trabajo realizado por un profesional, para ayudar a otros usuarios a tomar mejores decisiones y aportar a la reputación del profesional.

### Criterios de Aceptación

- El cliente puede calificar el trabajo en categorías como calidad, puntualidad y trato, además de dejar un comentario.

- La calificación solo puede realizarse después de una visita o solicitud confirmada como completada.

- El perfil del profesional actualiza automáticamente su calificación promedio y su historial con cada nueva evaluación.

## Épica 007 – Centro de Desarrollo Profesional

### Definición

Como profesional de oficio, quiero acceder a contenido de capacitación sobre formalización tributaria, seguridad laboral y elaboración de presupuestos, para mejorar la profesionalización y estabilidad de mi actividad.

### Criterios de Aceptación

- El profesional puede acceder a una sección con videos y guías propios organizados por módulos (tributario, seguridad, gestión).

- El sistema incorpora contenido o enlaces de terceros oficiales, como el SII y mutuales de seguridad, dentro del módulo correspondiente.

- El profesional puede marcar contenidos como vistos o completados dentro de su perfil.

## 6.8 Épica 008 – Panel de administración y moderación de la plataforma.

6.8.1 Definición:
Como administrador de OVEROL, quiero contar con un panel centralizado para verificar la identidad y certificaciones de los profesionales, moderar reseñas y gestionar el contenido de la plataforma, para asegurar la confianza, calidad y buen funcionamiento del marketplace.

### 6.8.2 Criterios de Aceptación:

- El administrador puede revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de verificación de identidad y certificaciones enviadas por los profesionales.

- El administrador puede visualizar, suspender o eliminar perfiles de clientes o profesionales que infrinjan las normas de la plataforma, así como moderar reseñas reportadas.

- El administrador puede gestionar el contenido publicado en el Centro de Desarrollo Profesional (videos, guías) y los banners publicitarios de retailers.

## Épica 009 – Sistema de posventa y gestión de reclamos

6.9.1 Definición:
Como cliente, quiero poder reportar un problema con el trabajo realizado dentro de un plazo determinado después de finalizado el servicio, para solicitar una solución, corrección o garantía al profesional que lo ejecutó.

### 6.9.2 Criterios de Aceptación:

- El cliente puede abrir un reclamo de posventa dentro de un plazo definido (por ejemplo, 7 días corridos) desde que el trabajo fue marcado como completado.

- El profesional recibe la notificación del reclamo y debe responder indicando cómo lo resolverá, o justificando su postura, dentro de un plazo acotado.

- Si no hay acuerdo entre cliente y profesional, el reclamo escala automáticamente al administrador para mediar, y la resolución final queda registrada en el historial del profesional.

# Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning

## Dimensionamiento Épicas

| Épica | Tamaño en PF |
| --- | --- |
| Épica 001 – Registro y verificación de identidad del profesional | 10 |
| Épica 002 – Búsqueda y categorización de servicios | 5 |
| Épica 003 – Asistente inteligente para diagnóstico de necesidad | 10 |
| Épica 004 – Perfil profesional y reserva de visita | 5 |
| Épica 005 – Geolocalización y zona de cobertura | 8 |
| Épica 006 – Sistema de reputación y evaluación | 3 |
| Épica 007 – Centro de Desarrollo Profesional | 1 |
| Épica 008 – Panel de administración y moderación de la plataforma. | 15 |
| Épica 009 – Sistema de posventa y gestión de reclamos | 5 |

## Distribución en las semanas

| Épica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica 001 – Registro y verificación de identidad | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 002 – Búsqueda y categorización de servicios | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 003 – Asistente inteligente (IA) |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Épica 004 – Perfil profesional y reserva de visita |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 005 – Geolocalización y zona de cobertura |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Épica 006 – Sistema de reputación y evaluación |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Épica 007 – Centro de Desarrollo Profesional |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Épica 008 – panel de administración y moderación de la plataforma |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Épica 009 – Sistema de posventa y gestión de reclamos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |