Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y

recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta la semana 6, el equipo ha cumplido gran parte de las actividades planificadas. Se encuentran finalizados el levantamiento de requerimientos, el diseño de la arquitectura y el modelamiento de la base de datos, además de avances en el desarrollo del frontend y backend. Algunas actividades han requerido ajustes en los plazos debido a necesidades de análisis y decisiones técnicas. La planificación, distribución de tareas y definición de requerimientos han facilitado el avance, mientras que la coordinación de los tiempos personales ha sido uno de los principales factores de dificultad. En general, el proyecto presenta un avance favorable y los ajustes realizados corresponden a una adaptación del cronograma, sin afectar significativamente el desarrollo planificado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades del proyecto se han abordado principalmente mediante la organización y el trabajo colaborativo. Los integrantes que disponen de tiempo durante la mañana planifican y asignan tareas, mientras que quienes trabajan durante la tarde continúan y completan las actividades definidas. Además, el equipo mantiene un apoyo constante frente a situaciones como incompatibilidad de horarios laborales o problemas de salud, permitiendo redistribuir tareas y mantener la continuidad del proyecto. De esta manera, se busca aprovechar la disponibilidad de cada integrante y cumplir con los objetivos establecidos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El trabajo del equipo se evalúa de manera positiva, aunque existen aspectos que pueden mejorarse. Se destaca la capacidad de adaptación y colaboración frente a las dificultades presentadas, especialmente considerando que uno de los integrantes debió someterse a una operación y otro mantiene un trabajo de tiempo completo. Como aspecto de mejora, se reconoce que algunas tareas tienden a concentrarse cerca de las fechas de entrega. Para mejorar, sería necesario fortalecer la planificación y distribución anticipada de las actividades, permitiendo avanzar de manera más constante y evitar la acumulación de trabajo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud del equipo es si el avance actual y la distribución de las actividades permitirán cumplir adecuadamente con los próximos hitos del proyecto, considerando los tiempos disponibles de cada integrante.

La pregunta que se desea realizar al docente es: ¿Qué aspectos deberían priorizarse en esta etapa para asegurar que el PMV cumpla con los criterios de evaluación y, al mismo tiempo, mantener una adecuada calidad técnica sin sobrecargar al equipo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No se considera necesario redistribuir completamente las actividades, ya que cada integrante mantiene responsabilidades asignadas. Sin embargo, se establecerán nuevos medios de coordinación y comunicación que permitan avanzar en las tareas fuera de los horarios habituales de trabajo. De esta manera, se busca que cada integrante pueda cumplir con sus responsabilidades, considerando su disponibilidad y posibles dificultades de horario, manteniendo el avance y la continuidad del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal se evalúa como adecuado, destacando el compromiso de los integrantes con las tareas asignadas y el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes. Como aspecto positivo, se destaca la capacidad de colaboración y apoyo entre los miembros del equipo. Como aspecto a mejorar, preocupa la asistencia y disponibilidad de los integrantes, por lo que es necesario mantener un seguimiento constante de las actividades para asegurar su cumplimiento y continuidad.