Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ximena Andrea Campos García Benjamín Cristóbal Osses Vengas Nefi Andrés Apablaza Olivares |
| --- | --- |
| Rut | 16.662.714-1 21.570.686-9 20.858.365-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Overol |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Arquitectura de Software programación de software Análisis y planificación de requerimientos informáticos Gestión de proyectos informáticos Calidad de software Análisis y desarrollo de modelos de datos Inteligencia de negocios |
| Competencias | Análisis y levantamiento de requerimientos a partir de un problema real del entorno. Diseño de arquitectura de una solución de software completa (frontend, backend, modelamiento de base de datos). Integración con APIs y servicios externos (geolocalización, identidad, pagos). Aplicación de metodologías ágiles de gestión de proyectos informáticos. Incorporación de criterios de usabilidad, seguridad de la información y escalabilidad. Análisis, diseño e implementación de un componente de inteligencia artificial (chatbot conversacional). Aseguramiento de la calidad del software desarrollado. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Overol surge como una respuesta a una problemática real en los servicios de oficios en Santiago: la informalidad y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores independientes (electricistas, gasfíter, técnicos, entre otros). Actualmente gran parte de estos profesionales encuentran clientes a través de canales informales, recomendaciones de boca a boca, avisos en redes sociales o mediante intermediarios que cobran comisiones elevadas, encarecido el servicio final para el cliente y reduciendo el margen de ganancia para el trabajador. A esto se suma la falta de trasparencia que permite verificar la identidad, experiencia y reputación de estos profesionales, lo que genera desconfianza en los usuarios al momento de contratar sus servicios. Elegimos este tema porque es una problemática social la formalización y dignificación del trabajo independiente y es propio de la ingeniería en informática, el diseño y desarrollo de un software, que permita visualizar a estos trabajadores y hacer match con los usuarios que lo estén buscando. Implementando una web responsiva, que permita tener múltiples usuarios, geolocalización, sistema de valoración, integración de pagos y componentes de inteligencia artificial. Este tipo de software Permite demostrar competencias propias del perfil de egreso, tales como: análisis y levantamiento de requerimientos, arquitectura de software, programación (front-end, back-end y base de datos), Gestión de proyectos (metodología ágil, scrum) y calidad de software. El problema se sitúa en Santiago, en comunas donde existe una alta demanda de servicios de mantención y reparación del hogar, pero donde la oferta de profesionales de oficio se encuentra dispersa y poco digitalizada. En este contexto por un lado están los hogares que requieren soluciones rápidas y confiables de desperfectos domésticos y, Por otro lado, trabajadores independientes que buscan mayor estabilidad, visibilidad y acceso a herramientas de formación. Esto afecta directamente a dos grupos de usuarios, usuarios con desperfectos en sus hogares, que desconocen profesionales confiables y verificados de forma rápida, y Por otro lado los trabajadores independientes de oficios, quienes hoy carecen de un canal digital propio que les permita mostrar su experiencia gestionar su disponibilidad y acceder a capacitación en material como formalización tributaria y seguridad laboral. El valor que ofrece overol consiste en dar una solución tecnológica para visualizar a trabajadores de oficios, elimina intermediarios costosos, mejorar la confianza mediante perfiles verificados y profesionalizar el trabajo independiente a través de su Centro de Desarrollo profesional. de este modo el proyecto no sólo resuelve una necesidad concreta. sino que también, presenta un aporte social al fomentar la formalización y el trabajo justo entre profesionales de oficio en Santiago. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo de overol es crear una plataforma digital que conecte de forma directa rápida y confiable a usuarios de hogar con profesionales de oficios calificados, eliminando intermediarios que encarecen el servicio y promoviendo la formalización del trabajo independiente en Santiago. Para esto se creará una web responsive que permitirá al cliente Encontrar distintos profesionales de oficios, ya sea navegando por las categorías (ubicación especialidad o disponibilidad) o mediante un chatbot conversacional con inteligencia artificial que sugiere la especialidad adecuada. A los que visualizará su perfil completo incluyendo experiencia, certificaciones, valoración, historial de trabajos, disponibilidad, Zona y tarifa de visita. Una vez que el cliente seleccione un profesional, podrá solicitar una visita, quedando la coordinación de fecha, alcance del trabajo y forma de pago a cargo de ambas partes, sin intermediación de la plataforma. Del lado del profesional, El acceso a overol se realizará mediante un modelo de suscripción mensual, Previa validación de identidad, lo que le permitirá gestionar su disponibilidad, zonas de cobertura y sus solicitudes de trabajo. Además, podrá acceder a un Centro de Desarrollo profesional, un módulo de capacitación de formalización tributaria y seguridad laboral, orientado a fortalecer su profesionalización y estabilidad. Finalmente, tanto cliente como profesional podrán calificarse mutuamente, alimentando un sistema de reputación qué respaldas futuras decisiones de contratación. El proyecto abordará el desarrollo completo de una solución: front-end, back-end, modelado de base de datos, integración de APIs (geolocalización y pagos), implementación de un chatbot con IA, aplicación de metodología ágil(scrum), arquitectura cliente-servidor, y criterios de usabilidad, y escalabilidad a lo largo de todo el proceso de diseño desarrollo e implementación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Nuestro proyecto Overol se relaciona de manera directa con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC, ya que su desarrollo exige recorrer el ciclo de vida de una solución de software: desde el levantamiento de requerimientos a partir de un problema real del entorno, pasando por el diseño de arquitectura, la programación e implementación, hasta la gestión del proyecto y el aseguramiento de su calidad. cada una de las competencias resulta necesaria para resolver la problemática planteada: - Análisis y planificación de requerimientos informáticos: traduce el problema de informalidad y falta de confianza entre clientes y trabajadores de oficio en requerimientos funcionales y no funcionales concretos. - Arquitectura de software: necesaria para diseñar una solución robusta y escalable que soporte múltiples perfiles de usuario (clientes, profesionales, administrador), integraciones con servicios externos de identidad, pagos y geolocalización, y un componente conversacional de inteligencia artificial, garantizando que la plataforma pueda crecer. - Programación de software: permite materializar el diseño en una web responsiva funcional (front-end, back-end, diseño de base de datos, APIs y Chatbot con IA). - Gestión de proyectos informáticos: se aplica mediante metodologías ágiles para planificar, priorizar y controlar el desarrollo del proyecto. - Calidad de software: resulta necesaria para verificar que cada funcionalidad cumpla con los criterios de aceptación definidos y opere de forma confiable antes de ser entregada. En conjunto, estas competencias abordan una problemática que combina un componente técnico con un componente social, permitiendo demostrar que el equipo posee las capacidades necesarias para concebir, desarrollar y gestionar soluciones informáticas completas, propias de un Ingeniero en Informática. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan hacia la gestión de proyectos informáticos, la arquitectura de soluciones de software y la aplicación de inteligencia artificial en productos digitales. Me motiva especialmente poder participar en el ciclo completo de un proyecto: desde la planificación y organización del trabajo en equipo, pasando por el diseño, hasta la implementación de un chatbot que mejoren la experiencia del usuario. El Proyecto Overol refleja directamente estos intereses, ya que me permite liderar la orquestación del desarrollo, la gestión y la arquitectura de la plataforma, además de implementar el asistente conversacional basado en inteligencia artificial que guía a los clientes en la identificación del servicio que necesitan. Desarrollar este proyecto contribuirá a mi formación profesional, ya que me permitirá fortalecer mis capacidades de liderazgo técnico y gestión de equipos en un contexto de proyecto real, con plazos, hitos y responsabilidades concretas. Asimismo, me dará la oportunidad de aplicar de manera integrada conocimientos de arquitectura de software e inteligencia artificial, consolidando así un perfil profesional capaz de asumir roles de mayor responsabilidad técnica en el desarrollo de soluciones digitales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | el proyecto ha sido descompuesto en épicas por orden de prioridad, lo que permite planificar su desarrollo de forma incremental mediante sprints, priorizando primero las funcionalidades críticas del flujo principal. los esfuerzos conjuntos de los tres integrantes del equipo según sus roles definidos: ximena (gestión, arquitectura, arquitectura de base de datos e IA, Nefi (desarrollo de base de datos y back-end) y Benjamín (front-end y ciberseguridad). lo que permite trabajar en paralelo sobre distintos componentes del sistema y optimizar el tiempo disponible mediante metodologías ágiles el proyecto no requiere infraestructura física ni equipamiento, sino principalmente herramientas de desarrollo de software de acceso gratuito. un entorno de desarrollo (IDE), un motor de base de datos, un repositorio de control de versiones y APIs externas (geolocalización, identidad, pagos). Los factores externos que ayudan a nuestro proyecto son: La disponibilidad de APIs y servicios de terceros (mapas/geolocalización, pasarelas de pago, mensajería) con documentación abierta. La existencia de metodologías ágiles y herramientas de gestión de proyectos. que facilitan la organización del trabajo colaborativo. Factores externos que dificultan su desarrollo: Complejidad de integrar múltiples servicios externos simultáneamente (geolocalización, identidad y pagos): para mitigar este riesgo, se priorizará el uso de entornos sandbox/pruebas de cada API durante el desarrollo Disponibilidad limitada de tiempo de los integrantes por compromisos académicos, familiares o laborales. se abordará mediante una planificación semanal clara (sprints cortos) y reuniones periódicas de seguimiento. Cambios de alcance o requerimientos durante el desarrollo: se controlará mediante el uso de historias de usuario y criterios de aceptación claramente definidos para cada épica |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web responsiva que conecte de forma directa a usuarios del hogar con profesionales de oficios calificados, integrando verificación de identidad, geolocalización, un sistema de reputación y un asistente conversacional con inteligencia artificial, con el fin de reducir la intermediación en la contratación de servicios de oficio y contribuir a la formalización del trabajo independiente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma a partir del problema de informalidad en la contratación de servicios de oficio. - Diseñar la arquitectura de software de la plataforma, incluyendo frontend, backend y modelamiento de la base de datos. - Implementar un módulo de registro y verificación de identidad para los profesionales mediante validación de cédula y RUT. - Desarrollar un sistema de búsqueda y categorización de servicios por ubicación, zona del hogar y especialidad. - Implementar un asistente conversacional basado en inteligencia artificial que sugiera la especialidad requerida a partir de la descripción del problema del cliente. - Integrar un sistema de geolocalización que filtre profesionales según comuna o zona de cobertura declarada. - Desarrollar un módulo de perfil profesional y reserva de visitas que muestre experiencia, certificaciones, calificaciones y tarifa de visita. - Implementar un sistema de reputación que permita a clientes y profesionales calificarse mutuamente tras la finalización de un servicio. - Desarrollar un Centro de Desarrollo Profesional con contenidos de capacitación en formalización tributaria y seguridad laboral. - Implementar un panel de administración que permita moderar perfiles, verificar certificaciones y gestionar contenidos de la plataforma. - Aplicar metodologías ágiles de gestión de proyectos para planificar, priorizar y controlar el desarrollo incremental de la plataforma. - Validar la calidad y funcionamiento de cada módulo desarrollado mediante pruebas que aseguren el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de gestión ágil, específicamente Scrum. Esta metodología permite abordar el proyecto de manera incremental e iterativa, dividiendo el trabajo en épicas e historias de usuario priorizables, lo que facilita adaptarse a cambios, controlar el avance y entregar funcionalidades operativas de forma progresiva a lo largo del semestre. 1. Levantamiento y análisis de requerimientos: se identifican y documentan los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma a partir de la problemática detectada, definiendo épicas, historias de usuario y criterios de aceptación para cada una de ellas. 2. Planificación y estimación: se prioriza el backlog de épicas e historias de usuario y se estima el esfuerzo de cada una mediante la técnica de Poker Planning, organizando el trabajo en sprints de duración acotada, alineados a las semanas disponibles del semestre. 3. Diseño de arquitectura: se define la arquitectura de la solución, incluyendo el diseño del frontend, backend, el modelamiento de la base de datos y la definición de las integraciones con servicios externos (geolocalización, identidad, pagos e inteligencia artificial). 4. Desarrollo e implementación: se codifican de forma incremental los distintos módulos de la plataforma (registro y verificación de identidad, búsqueda y categorización, chatbot conversacional, geolocalización, perfil profesional, sistema de reputación, Centro de Desarrollo Profesional Y panel de administración), siguiendo el orden de prioridad definido en la planificación. 5. Pruebas y aseguramiento de calidad: se verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación de cada historia de usuario mediante pruebas funcionales, validando que cada módulo opere correctamente antes de integrarse al resto del sistema. 6. Revisión e integración continua: al cierre de cada sprint se realiza una revisión del incremento desarrollado, se recogen aprendizajes y se ajusta la planificación de los siguientes ciclos de trabajo según el avance real del equipo. Roles y responsabilidades del equipo: - Ximena: lidera la gestión y planificación ágil del proyecto, el diseño de la arquitectura de software, el modelamiento de la base de datos y la implementación del asistente conversacional basado en inteligencia artificial. - Nefi: se enfoca en la arquitectura de datos, el desarrollo de componentes de inteligencia artificial y la ingeniería backend, asegurando la robustez, integridad y disponibilidad de la lógica de negocio y los servicios centrales de la plataforma. - Benjamín: aporta un enfoque full-stack y de ciberseguridad, siendo responsable de la experiencia de usuario en frontend y backend, así como de la protección de datos y el cumplimiento de estándares de seguridad de la aplicación. Esta distribución de roles permite que el equipo trabaje de forma paralela durante cada sprint, manteniendo reuniones periódicas de coordinación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de levantamiento de requerimientos | Documento que contiene las épicas, historias de usuario y criterios de aceptación definidos para Overol. | Permite evidenciar la capacidad de análisis y levantamiento de requerimientos a partir de la problemática real identificada, competencia clave del perfil de egreso. |
| Avance | Diagrama de arquitectura de software | Representación gráfica de la arquitectura de la plataforma (frontend, backend, base de datos e integraciones externas). | Da cuenta del diseño de una solución de software completa y escalable, evidenciando la competencia de arquitectura de software. |
| Avance | Modelo de base de datos (diagrama) | Diagrama que representa las entidades principales del sistema (usuarios, profesionales, solicitudes, calificaciones, contenidos) y sus relaciones | Evidencia la competencia de análisis y desarrollo de modelos de datos aplicada a un caso real de negocio. |
| Avance | Prototipo funcional / MVP parcial | Versión inicial funcional de la plataforma con al menos los módulos críticos implementados (registro, búsqueda y solicitud de visita). | Permite verificar el avance concreto en la programación y desarrollo de la solución respecto a lo planificado. |
| Avance | Registro de planificación ágil (backlog, sprints, Poker Planning) | Evidencia del uso de metodologías ágiles: tablero de tareas, estimaciones de esfuerzo y seguimiento de sprints. | Demuestra la aplicación de metodologías ágiles de gestión de proyectos informáticos por parte del equipo. |
| Avance | Producto Mínimo Viable (PMV) completo | Plataforma Overol funcional con la totalidad (o el conjunto priorizado) de las épicas implementadas: registro, búsqueda, chatbot, geolocalización, reputación, Centro de Desarrollo Profesional y panel de administración. | Constituye la evidencia principal del proyecto, integrando de forma tangible todas las competencias técnicas puestas en práctica. |
| Avance | Informe técnico final | Documento que describe la solución implementada, decisiones de arquitectura, tecnologías utilizadas, resultados de pruebas y aprendizajes del equipo. | Permite documentar y justificar el trabajo realizado, evidenciando el aseguramiento de la calidad del software y la reflexión crítica del equipo. |
| Avance | Manual de usuario o guion de demostración | Documento o material audiovisual que explica el funcionamiento de la plataforma desde la perspectiva del cliente y del profesional. | Facilita la evaluación práctica del PMV y evidencia la usabilidad de la solución desarrollada. |
| Avance | Registro de pruebas y criterios de aceptación cumplidos | Checklist o informe que valida el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada épica. | Evidencia la competencia de calidad de software mediante la verificación formal del funcionamiento de la plataforma. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos | Levantamiento de requerimientos | Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, definiendo épicas, historias de usuario y criterios de aceptación. | Computador, documento de levantamiento, plantilla de historias de usuario | 2 semanas | Ximena | Riesgo de requerimientos ambiguos o cambiantes; se mitigará validando con el docente/cliente simulado. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación ágil del proyecto | Priorizar el backlog, estimar esfuerzo mediante Poker Planning y organizar el trabajo en sprints. | Tablero de gestión (Trello), planilla de estimación | 1 semana | Ximena | Dificultad para estimar tiempos reales al inicio; se ajustará en retrospectivas. |
| Arquitectura de Software | Diseño de arquitectura de la plataforma | Definir la arquitectura general (frontend, backend, integraciones externas) que soportará el marketplace. | Herramienta de diagramación (draw.io), documentación técnica | 2 semanas | Ximena / Nefi | Posible necesidad de rediseño si surgen nuevas integraciones no previstas. |
| Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | Modelamiento de base de datos | Diseñar el diagrama entidad-relación con las entidades del sistema (usuarios, profesionales, solicitudes, calificaciones, contenidos). | Motor de base de datos, herramienta de modelado | 1 semana | Nefi | Cambios en requerimientos pueden implicar rediseño del modelo. |
| Programación de Software | Desarrollo de backend y lógica de negocio | Implementar los servicios centrales de la plataforma: registro, verificación de identidad, solicitudes y gestión de disponibilidad. | Lenguaje/framework backend, servidor de pruebas, control de versiones (Git) | 4 semanas | Nefi | Complejidad de integrar múltiples servicios externos podría extender el plazo. |
| Programación de Software | Desarrollo de frontend | Implementar la interfaz de usuario para clientes y profesionales (búsqueda, perfiles, solicitudes de visita). | Framework frontend, editor de código, repositorio Git | 4 semanas | Benjamín | Se requiere coordinación constante con backend para consumo de APIs. |
| Arquitectura de Software | Implementación de chatbot con IA | Desarrollar e integrar el asistente conversacional que sugiere la especialidad requerida según el problema descrito por el cliente. | API/modelo de IA conversacional, entorno de pruebas | 3 semanas | Ximena | Curva de aprendizaje de la herramienta de IA; se destinará tiempo inicial a exploración. |
| Arquitectura de Software | Integración de geolocalización, identidad y pagos | Conectar la plataforma con APIs externas de mapas, verificación de identidad y pasarela de pago. | APIs externas (sandbox), documentación técnica de terceros | 2 semanas | Nefi / Benjamín | Dependencia de disponibilidad y documentación de APIs externas. |
| Calidad de Software | Ciberseguridad y protección de datos | Implementar controles de seguridad de la información (autenticación, cifrado, control de accesos) en la aplicación. | Herramientas de testing de seguridad, buenas prácticas OWASP | 2 semanas | Benjamín | Riesgo de vulnerabilidades no detectadas; se realizarán pruebas adicionales antes de la entrega final. |
| Calidad de Software | Pruebas y validación de criterios de aceptación | Verificar que cada módulo desarrollado cumpla con los criterios de aceptación definidos para su épica correspondiente. | Casos de prueba, checklist de validación | 2 semanas | Equipo completo | Falta de tiempo para pruebas exhaustivas; se priorizarán los módulos críticos del MVP. |
| Inteligencia de Negocios | Análisis de datos de reputación y uso | Definir y analizar indicadores a partir del historial de calificaciones y uso de la plataforma para apoyar la toma de decisiones. | Herramientas de análisis de datos, panel de reportes | 1 semana | Ximena | Datos limitados al ser un entorno simulado/piloto; se usarán datos de prueba representativos. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Cierre e integración final del proyecto | Consolidar todos los módulos desarrollados, realizar pruebas de integración y preparar la documentación final. | Repositorio Git, documento de informe final, entorno de despliegue | 1 semana | Equipo completo | Riesgo de incompatibilidades entre módulos; se recomienda integración continua durante todo el semestre. |
| Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos | Levantamiento de requerimientos | Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, definiendo épicas, historias de usuario y criterios de aceptación. | Computador, documento de levantamiento, plantilla de historias de usuario | 2 semanas | Ximena | Riesgo de requerimientos ambiguos o cambiantes; se mitigará validando con el docente/cliente simulado. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Planificación ágil del proyecto | Priorizar el backlog, estimar esfuerzo mediante Poker Planning y organizar el trabajo en sprints. | Tablero de gestión (Trello/Jira), planilla de estimación | 1 semana | Ximena | Dificultad para estimar tiempos reales al inicio; se ajustará en retrospectivas. |
| Arquitectura de Software | Diseño de arquitectura de la plataforma | Definir la arquitectura general (frontend, backend, integraciones externas) que soportará el marketplace. | Herramienta de diagramación (draw.io), documentación técnica | 2 semanas | Ximena / Nefi | Posible necesidad de rediseño si surgen nuevas integraciones no previstas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación ágil del proyecto | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura de la plataforma |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de base de datos |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de backend y lógica de negocio |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de frontend |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de chatbot con IA |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de geolocalización, identidad y pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciberseguridad y protección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y validación de criterios de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Análisis de datos de reputación y uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Cierre e integración final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Informe final y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |
| Preparación y presentación del PMV final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.